**ПРОТОКОЛ №\_\_**

**заседания общественной комиссии**

**Прибрежнинского муниципального образования**

п. Прибрежный «11» июня 2020г.

Присутствуют:

С.А. Карташова

И.В. Ковшова

Н.Н. Яковлева

А.В. Грохотова

И.Н. Гусева

М.В. Толкачева

О.И. Попёнова

М.М. Оводнева

Заседание ведет:

Мариньчев Ю.Л.

секретарь Гигель А.И.

**Повестка дня:**

1. Информация о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Прибрежнинского муниципального образования» на 2018-2024 годы

**Ход заседания:**

СЛУШАЛИ:

Мариньчев Ю.Л. представил информацию, что в целях благоустройства общественной территории по адресу: Иркутская область Братский район п. Прибрежный ул. Молодежная,13 администрацией Прибрежнинского сельского поселения были заключены договоры на сумму субсидии:1688,67799 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение МАФ (детский игровой комплекс) | 299,53942 | 07.04.2020 | 69 | ООО Производственная компания "ООО Гамбит" | 07.04.2020 | 05.06.2020 |
| Приобретение МАФ(спортивные комплексы) | 293,93183 | 07.04.2020 | 70 | ООО Производственная компания "ООО Гамбит" | 07.04.2020 | 05.06.2020 |
| Приобретение МАФ (5 спортивных уличных тренажеров) | 177,31475 | 07.04.2020 | 71 | ООО Производственная компания "ООО Гамбит" | 07.04.2020 | 05.06.2020 |
| приобретение металлических урн-4шт., лавки - 8 шт., информационный стенд -1 шт. | 85,60000 | 20.04.2020 | 15 | ИП Казаков В.В. | 20.04.2020 | 15.06.2020 |
| приобретение плит бетонных тротуарных 40\*40\*50 серые | 298,99829 | 20.04.2020 | 1 | ИП Селиванец В.В. | 20.04.2020 | 30.06.2020 |
| приобретение плит бетонных тротуарных 30\*30\*50 серые | 263,90000 | 20.04.2020 | 2 | ИП Селиванец В.В. | 20.04.2020 | 30.06.2020 |
| приобретение камня бортового БР 10\*20\*8 | 188,40000 | 20.04.2020 | 3 | ИП Селиванец В.В. | 20.04.2020 | 30.06.2020 |
| доставка бетонных изделий из г. Тулуна | 80,99370 | 30.04.2020 | 10-1 | МУП "ЖКХ Прибрежнинского МО" | 30.04.2020 | 30.07.2020 |

30 мая 2020 года получены малые архитектурные формы и уличные тренажеры на сумму 770,77 тыс. руб.

11 июня 2020 года получены лавочки, урны, информационный стенд 85,6 тыс. руб.

Осуществляется поставка бетонных изделий (плитки, бордюры).

Средства субсидии полностью будут потрачены на материалы и оборудование. Оплата работ по благоустройству буде осуществлена за счет средств местного бюджета. Работы по благоустройству выполняет МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО».

В настоящее время проведены подготовительные работы: демонтаж старых МАФов, посадка саженцев деревьев, доставлены игровое, спортивное оборудование, лавочки, урны, информационный стенд, идет поставка плит бетонных и бордюров, ведутся работы по планировке территории отсыпка грунтом, обустройство парковочной площадки.

Мариньчев Ю.Л. предложил общественной комиссии высказать замечания предложения.

ВЫСТУПИЛИ: Толкачева М.В. о необходимости контроля за сохранностью материалов.

Заслушав и обсудив представленную информацию комиссия

РЕШИЛА:

1. Продолжить выполнение мероприятий.
2. Рекомендовать главе Прибрежнинского МО обеспечить контроль за ходом выполнения работ и сохранностью материалов.

Председатель Ю.Л. Мариньчев

Секретарь А.И. Гигель

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Карташова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Ковшова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Яковлева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Грохотова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Гусева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Толкачева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Попёнова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Оводнева