**ПРОТОКОЛ №5**

**заседания общественной комиссии**

**Прибрежнинского муниципального образования**

п. Прибрежный «26» августа 2020г.

Присутствуют:

Т.А. Епифанова

Н.Н. Яковлева

А.В. Грохотова

И.Н. Гусева

М.В. Толкачева

О.И. Попёнова

М.М. Оводнева

Заседание ведет:

Мариньчев Ю.Л.

секретарь Гигель А.И.

**Повестка дня:**

1. О получении субсидии муниципальным образованием в 2021 году
2. Контроль за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Прибрежнинского муниципального образования» на 2018-2024 годы

**Ход заседания:**

СЛУШАЛИ:

**По первому вопросу:**

Мариньчев Ю.Л. представил информацию, что Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области принято решение о включении муниципального образования в перечень получателей субсидии в 2021году. Сумма субсидии пока неизвестна, но будет в пределах суммы 2020 года, стоимость проекта 4 408 260 руб. ПСД пока на экспертизе, после получения положительного заключения на ПСД и определения размера субсидии предстоит выделить часть работ в пределах суммы субсидии. Срок заключения контрактов на 2021 год до 1 ноября 2020 года.

Мариньчев Ю.Л. предложил общественной комиссии высказать замечания предложения.

ВЫСТУПИЛИ: нет

**По второму вопросу:**

Мариньчев Ю.Л. представил информацию, что в рамках проекта по благоустройству общественной территории по адресу: Иркутская область Братский район п. Прибрежный ул. Молодежная,13 закончены работы по укладке бордюров, тротуарной плитки в зоне отдыха, обустройству автостоянки, установлены лавочки и урны.

Предложил пройти на место выполнения работ.

Комиссия провела осмотр детской площадки.

Выявлены замечания: нет

Мариньчев Ю.Л. предложил общественной комиссии высказать замечания предложения.

ВЫСТУПИЛИ: нет

Заслушав и обсудив представленную информацию комиссия

РЕШИЛА:

**По первому вопросу:**

1. Информацию принять к сведению

**По второму вопросу:**

1. Рекомендовать Главе Прибрежнинского муниципального образования Мариньчеву Ю.Л.

- принять работы по укладке тротуарной плитки и бордюров в зоне отдыха, обустройству автостоянки, выполненные МУП «ЖКХ Прибрежнинского МО».

Председатель Ю.Л. Мариньчев

Секретарь А.И. Гигель

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Епифанова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Яковлева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Грохотова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Н. Гусева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Толкачева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.И. Попёнова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.М. Оводнева